РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21января 2013 года №1

село Галахово

Об утверждении мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Галаховского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руководствуясь Уставом Галаховского муниципального образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Галаховского муниципального образования согласно приложению № 1.

2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Галаховского муниципального образования в следующем составе:

- 	Одинцов А.Г. – заместитель главы администрации Галаховского муниципального образования;

- 	Графчикова С.А. – директор Галаховского ДК;  ;

- Ведясова О.М. – директор МКОУ СОШ с. Галахово.

- Демкина Н.М.- директор МКОУ СОШ с Упоровка

- Фролова Л.А. - директор Юбилейного сДК.

- Тимофеева М.А- директор МКОУ СОШ п. Юбилейный.

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4. Обнародовать настоящее постановление на стенде в фойе здания администрации Галаховского муниципального  образования и разместить  на официальном сайте  в сети Интернет администрации Екатериновского муниципального района.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Галаховского

муниципального образования:                                                                В.И. Иванушкин

Приложение №1

к постановлению №1 от 21 01.2013 г.

главы администрации

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения

Галаховского муниципального образования

| N п/п. | Наименование | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы | до 29.01.2013г. |
| 2 | Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Галаховского муниципального образования | до 28.02.2013г. |
| 3 | Разработка проекта схемы теплоснабжения Галаховского муниципального образования | с 01.03.2013г.- 03.06.2013г. |
| 4 | Обнародование проекта схемы теплоснабжения Галаховскогомуниципального образования | с 03.06.2013г.-03.07.2013г. |
| 5 | Утверждение схемы теплоснабжения Галаховского муниципального образования | до 01.08.2013г. |