РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    09  ноября 2015 г. №55

с. Галахово

Об утверждении муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории

Галаховского  муниципального образования »

на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Галаховского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить муниципальную  программу «Комплексное благоустройство  территории  Галаховского муниципального образования»  на 2016 год  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде в фойе здания администрации Галаховского муниципального образования и разместить в сети Интернет на сайте администрации Галаховского муниципального образования.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Галаховского

муниципального образования                                    В.И. Иванушкин

Приложение

к постановлению администрации

Галаховского муниципального образования

от   09 ноября 2015 г.  № 55

Паспорт муниципальной программы

«Комплексное благоустройство территории Галаховского муниципального образования» на 2016 год

| Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта) | Федеральный закон от 6 сентября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» |
| --- | --- |
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация Галаховского муниципального образования |
| Наименование исполнителя мероприятий | Администрация Галаховского муниципального образования |
| Наименование ведомственной целевой программы | «Комплексное благоустройство территории Галаховского муниципального образования» на 2016 год |
| Сроки реализации | 2016 год |
| Цели и задачи | - улучшение эстетического вида поселка; - создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды; - достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды; - создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха; - приведение в порядок территорий кладбищ; - контроль за численностью безнадзорных животных; --обслуживание дорожных знаков ; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство территории Парка Победы; - улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок. |
| Ожидаемые результаты | - улучшение экологической обстановки в поселении; - улучшение архитектурно-эстетического вида и санитарного состояния поселения; - создание мест для полноценного отдыха, - улучшение эстетического вида территорий кладбищ; - регулирование численности безнадзорных животных на территории поселения; -обслуживание дорожных знаков ; - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенных пунктов; - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог); - приобретение и установка детских игровых площадок; - обустройство территории Парка Победы. |
| Целевые индикаторы | - запланирована посадка 20 шт. саженцев деревьев из расчета стоимости одного саженца 250 руб. (прогнозно); -приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 1 тыс. штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно); - обрезка кустарников в количестве 100 штук из расчета 200 руб. 1 шт. (прогнозно); -спил отдельно стоящих деревьев из расчета 3000 руб. 1 шт. -10 штук (прогнозно); -ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 250 руб. - 25 м2 (прогнозно); -уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно); - отлов и содержание безнадзорных животных из расчета, содержание 1 животного в день 273,0 руб. (прогнозно); -обслуживание дорожных знаков на сумму 50т.р.(прогнозно); - строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;) на сумму 200т.р.(прогнозно); - летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 150 т.руб.(прогнозно); - приобретение и установка детских игровых площадок на сумму 150т.р.(прогнозно); - обустройство территории Парка Победы на сумму200.р.(прогнозно). |
| Характеристика программных мероприятий | Выполнение комплекса работ по благоустройству территории Галаховского муниципального образования . |
| Объемы и источники финансирования | 1 720,85 тыс. руб. из средств бюджета поселения. |

1. Характеристика сферы реализации Программы

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей   поселка и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

Программа разработана в связи с тем, что вопросы обеспечения чистоты и порядка на территории поселения всегда являются актуальными. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем в сфере благоустройства, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

2. Сроки реализации Программы

Реализация Программы планируется в 2016 году.

3. Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории Галаховского муниципального образования .

Целями и задачами Программы являются:

- улучшение эстетического вида поселения;

- достижение экологического равновесия, повышение качества окружающей среды;

- создание безопасных и комфортных условий в зонах массового отдыха;

- улучшение архитектурного вида поселения ;

- приведение в порядок территорий кладбищ;

- контроль за численностью безнадзорных животных;

--обслуживание дорожных знаков ;

-  реконструкция уличного освещения (замена старых на новые светильники, дополнительные светильники строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта;

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог);

- приобретение и установка детских игровых площадок;

- обустройство территории Парка  Победы;

- улучшение экологической обстановки, путем ликвидации несанкционированных свалок.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- улучшить внешний облик поселения;

- повысить уровень комфортности проживания населения на территории поселения;

- улучшить эксплуатационное состояние объектов благоустройства.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий отражен в приложении  к Программе и предусматривает:

- содержание мест захоронения, организация выполнения работ по уборке территорий сельских кладбищ;

- создание (восстановление) зеленых зон, зеленых насаждений и содержание занимаемых ими территорий, а также организация цветников, посадка деревьев, кустарников;

7. Финансово-экономическое обоснование

Объем финансирования мероприятий Программы составляет 1 720,85 тыс. рублей.

Объем работ, предусмотренных Программой, запланирован с учетом прогнозных объемов расходов бюджета Галаховского муниципального образования и с учетом анализа уровня цен на рынках товаров, работ и услуг, действующих в 2016 году.

В рамках Программы в 2016 году предусмотрены расходы на:

- запланирована посадка 20 шт. саженцев деревьев из расчета стоимости одного саженца 250 руб. (прогнозно);

-приобретение и посадка цветочной рассады в количестве 1 тыс. штук из расчета 1 шт. 25 руб. (прогнозно);

- обрезка кустарников в количестве 100 штук из расчета 200 руб. 1 шт. (прогнозно);

-спил отдельно стоящих деревьев  из расчета 3000 руб. 1 шт. -10 штук (прогнозно);

-ликвидация несанкционированных свалок из расчета уборка 1м2 стоимостью 250 руб. - 25 м2 (прогнозно);

-уборка территорий кладбищ из расчета 1 м2 250 руб. (прогнозно);:

- отлов и содержание безнадзорных животных из расчета, содержание 1 животного в день 273,0 руб. (прогнозно);

-обслуживание дорожных знаков   на сумму 50т.р.(прогнозно);

-строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта на сумму 200т.р.(прогнозно);

- летнее содержание  дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) на сумму 150 тыс.руб.(прогнозно);

- приобретение и установка детских игровых площадок на сумму             150т.р.(прогнозно);

- обустройство территории Парка  Победы на сумму200т.р.(прогнозно).

8. Система управления реализацией Программы

Администрация Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района обеспечивает выполнение мероприятий Программы с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования.

Администрация Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района выступает   муниципальным заказчиком в соответствии с действующими в сфере осуществления закупок, товаров, работ, услуг правовыми актами в целях исполнения мероприятий Программы.

| Цели, задачи, наименование мероприятий | источники финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, (тыс. руб.) | в том числе по годам: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| посадка 20 шт. саженцев деревьев | Бюджет поселения | 5,0 | 5,0 |
| посадка цветочной рассады | Бюджет поселения | 25,0 | 25,0 |
| обрезка кустарников | Бюджет поселения | 20,0 | 20,0 |
| спил отдельно стоящих деревьев | Бюджет поселения | 30,0 | 30,0 |
| ликвидация несанкционированных свалок | Бюджет поселения | 6,250 | 6,250 |
| уборка территорий кладбищ | Бюджет поселения | 875,0 | 875,0 |
| отлов и содержание безнадзорных животных | Бюджет поселения | 9,60 | 9,60 |
| обслуживание дорожных знаков | Бюджет поселения | 50,0 | 50,0 |
| строительство и реконструкция системы наружного освещения улиц населенного пункта | Бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |
| летнее содержание дорог ( окос, уборка мусора вдоль дорог) | Бюджет поселения | 150,0 | 150,0 |
| приобретение и установка детских игровых площадок | Бюджет поселения | 150,0 | 150,0 |
| обустройство территории Парка Победы | Бюджет поселения | 200,0 | 200,0 |
| Итого: | Бюджет поселения | 1720,85 т.р. | 1720,8 5т.р. |