**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

1. **АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛАХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**
2. **ЕКАТЕРИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**
3. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 09 февраля 2024 года** **№16**

 **с.Галахово**

**Об оценке эффективности реализации**

**муниципальной программы Галаховского муниципального**

**образования «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Галаховского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района**

**Саратовской области**

В соответствии с постановлением администрации Галаховского муниципального образования от 11.05.2016 года №18 **«**Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Галаховского муниципального образования», руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Устава Галаховского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

 1.Утвердить оценку эффективности муниципальной программы Галаховского муниципального образования **«**Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области (Приложение 1).

2.Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

 **Глава Галаховского**

 **муниципального образования Т.С. Ганзенко**

Приложение 1 к постановлению администрации

Галаховского муниципального образования

 от 09.02.2024 года № 16

**Оценка эффективности**

**реализации муниципальной программы Галаховского муниципального образования «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Галаховского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района Саратовской области»**

В соответствии с Порядком разработки, формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности муниципальных программ Галаховского муниципального образования утвержденным постановлением администрация Галаховского муниципального образования от 11.05.2016 года №18администрация Галаховского муниципального образования ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальных программ.

 Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях принятия объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год и плановый период, и распределения средств по программам с учетом хода их реализации.

 Для обеспечения оценки результатов эффективности целевых программ в муниципальном образовании разработаны целевые индикаторы, то есть количественные показатели эффективности реализации муниципальной программы, отражающие степень достижения цели и решения задач муниципальной программы. Проведенный на основании индикативных показателей сравнительный анализ отражает влияние Программ на уровень социально-экономического развития Галаховского муниципального образования, позволяет своевременно корректировать механизм реализации Программы, уточнять основные целевые показатели.

**Отчет об использовании бюджета поселения**

**на реализацию муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Галаховского муниципального образования**

**Екатериновского муниципального района Саратовской области»**

**за январь – декабрь 2023 года (нарастающим итогом с начала года)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование** | **Расходы (тыс. руб.)** |
| **План** | **Кассовое исполнение за январь-декабрь 2023 года** |
| 1 | Муниципальная программа | «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах Галаховского муниципального образования Екатериновского муниципального района Саратовской области» (нарастающим итогомза январь – декабрь 2023 года с начала года)» | 4567000,50 | 4680531.33 |

Уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (Уф) определяется по формуле:

Уф = Фф/Фп х 100%, где:

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Уф= 4567000,500/ 4680531,330 х100%=97.6%

При исполнении данной программы были достигнуты положительные результаты, поставленные цели и задачи на 2023 год выполнены. Плановые мероприятия по реализации муниципальной программы на 2023 год выполнены. Муниципальная программа считается реализуемой.

По итогам исполнения данной программы успешно выполнены все основные задачи программы.